关于印发《常州市建筑业企业信用考核实施细则》的通知

(征求意见稿)

溧阳市住建委、金坛区住建委、武进区住建局、新北区城建局，各有关单位：

为进一步规范建筑市场秩序，保障工程质量安全，促进建筑业企业诚实守信，根据《建筑法》、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》等要求，我局结合常州工程管理实际情况以及近几年对建筑业企业信用考核试点的实践，特制定《常州市建筑业企业信用考核实施细则》（详见附件），现予印发，请各单位认真贯彻落实。

附件：《常州市建筑业企业信用考核实施细则》

常州市城乡建设局

2016年9月27日

附件

常州市建筑业企业信用考核实施细则

第一章   总  则

第一条  为进一步规范建筑市场秩序，保障工程质量安全，加强对建设各方主体市场行为和施工现场行为的联动监管，营造诚实守信的良好建设环境。根据《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市〔2015〕20号）、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质[2014]123号）、《关于开展建筑业企业信用管理试点工作的通知》（苏建建管〔2011〕177号）、《江苏省建筑业企业信用综合评价办法（试行）》及其补充通知等文件精神，制定本细则。

第二条  本细则所称建筑业企业信用考核是对建筑业企业信用情况实行量化计分，即在考核时段内，依据国家法律、法规、现行标准、对企业建筑市场行为（承接工程数量、社会和行业奖惩、投标活动、合同履约、工程造价管理、工程档案管理等）、施工现场行为（包括质量、安全行为、实体质量、安全生产文明施工标准化、人员管理等）进行量化考核后，建筑业企业获得的信用考核得分。

第三条 本地（以下简称“市内”）及外地进常（以下简称“市外”）具有施工总承包资质、专业承包资质（装饰、幕墙、安装）建筑业企业在常州市行政区域内从事建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、设备安装工程等新建、扩建、改建的建筑活动适用于本细则。

第四条  建筑业企业信用考核坚持依法、公开、公正、诚实守信的原则，以市场信用建设为主导，以政府监督管理为主要手段，以工程项目为载体，实行“政府推动、权威发布、信息共享、统一标准、合理奖惩、社会监督”的运作方式。

第五条  常州市城乡建设局负责全市建筑业企业信用考核管理工作。

常州市建设工程管理中心（以下简称“市建管中心”）具体负责全市建筑业企业信用考核信息的收集、认定、录入和结果公布等工作。

受市城乡建设局委托的建筑业管理、招投标监管、造价监管、质量监管、安全监管、档案管理、行政执法等单位和溧阳市、金坛区、武进区、新北区建设行政主管部门为建筑业企业信用考核信息采集单位。

第六条  建筑业企业信用考核管理的电子管理平台为“常州市建筑市场监督管理信息系统”；建筑业企业信用管理的纸质管理平台为《江苏省建筑业企业信用管理手册》。

建筑业企业凭社会统一信用代码营业执照向市建管中心申领企业加密锁，登录“常州市建筑市场监督管理信息系统”并录入企业基本信息，凭原件到市建管中心核对后，建立建筑业企业信用档案。

第二章  考核内容和计分方法

第七条  建筑业企业信用考核得分由企业基本信用考核、综合考核、日常考核三部分组成。

第八条  基本信用是在考核时段内，根据企业在建设活动中的基本信息、奖励情况进行量化考核，满分为55分，详见《建筑业企业基本信用考核内容和计分办法》（附件1）。

第九条  综合考核是指在全市建筑市场综合大检查中，对建筑业企业市场行为和现场行为及实体质量、安全生产、文明施工状况等情况的综合量化考核包括综合大检查中的通报表扬、批评情况，满分为45分，详见《建筑业企业建筑市场综合考核内容和计分方法》（附件2）。

第十条  日常考核是指对建筑业企业在建筑活动中的不良行为按《建筑业企业日常考核内容和计分方法》（详见附件3）进行的量化扣分。

第三章　考核录入和结果公布

第十一条  建筑业企业基本信用考核的内容（涉及信用分调整的）由企业自行录入“常州市建筑市场监督管理信息系统”，并保持及时更新，同时向工程所在地建管部门提供有关证明材料进行审核。辖市（区）奖项由辖市（区）建设行政主管部门审核，市级（及以上）奖项由市建管中心审核。各级建设行政主管部门及相关职能单位及时将各类获奖情况告知企业，提醒企业及时录入“信用子系统”。

常州市级以下建筑业企业的各类受惩信息由工程所在地建设行政主管部门负责采集。市级（包括市级）以上主管部门文件涉及批评、处罚等事项，相应的信用分调整录入工作由市建管中心负责。市城乡建设局及相关职能单位收到相关文件的，应将信息及时传递给市建管中心，由市建管中心按规定扣除相应信用分，并告知相关企业。日常监督检查信用分扣除工作由相关单位录入“信用子系统”，进入立案处罚程序的由城建监察支队负责扣除企业信用分。辖市（区）日常监督检查信用扣分及行政处罚扣分由辖市区建设行政主管部门负责录入。

第十二条  信用信息采集单位应根据各自管理职责，建立健全日常监督管理和各项检查、巡查、抽查制度，完善信用考核内容和计分方法，及时准确地采集记录各项日常考核信息。明确专人负责信用分调整工作，建立信用分调整台帐，每月月底报市城乡建设局建筑业管理办公室。

第十三条 建筑业企业信用考核实行动态管理，市建管中心每月月底最后一个工作日确认、生成企业信用分值。

2017年起，每年组织不少于2次综合大检查，于大检查后次月月底计算综合考核得分。

其他月份每月月底公布信用考核得分，即在前次考核的基础上增加当月基本信用考核调整情况和日常考核情况。

溧阳市、金坛区、武进区、新北区建设行政主管部门及市建管中心每月20号停止采集信用考核信息，如有新信息则转入下一个考核时段。

第十四条 本地新办建筑业企业和新进我市外地建筑业企业（指在常连续二年无新承接工程且无在建工程和第一次在常承接工程的建筑业企业）初始信用分由本企业基本信用考核得分和与其在常施工企业中同序列、同类别、同等级建筑业企业综合大检查考核得分之平均分组成，常州市建管中心核定的初次信用分有效期为一个月。

设计与施工一体化资质归入相同专业的专业承包资质计算平均分。

一个企业只能确定一个房建类主项资质，申请一个信用考核得分。涉及到企业多项资质时，以企业自主确定，常州市建管中心认定为准。企业可以根据以下原则向常州市建管中心提出书面申请，确定主增项资质（一个企业一年内只能申请确定一次）。

1、按等级高为主项进行核定。

2、设计与施工一体化资质归入专业承包资质中。

第十五条  建筑业企业信用考核分自公布之日起至下次公布之日前有效，并记入建筑业企业信用档案。

第四章　结果运用

第十六条  常州市建筑业企业信用考核结果确认、生成后，参加信用考核的建筑业企业可运用加密锁登录系统查询。

第十七条  建筑业企业信用考核分作为本考核时段内建筑施工招投标“三合一”综合评估法中该企业的信用因素依据。

第十八条 主项为房建类建筑业企业，其他资质信用考核得分为本企业信用考核分乘0.85得分。

第十九条  建筑业企业全年信用考核结果作为对企业差别化监管的依据。

第五章 监督管理

第二十条  建筑业企业信用信息的录入应保证信用信息的真实性、完整性、及时性。

第二十一条  信用考核信息采集单位应加强建筑业企业日常考核信息采集工作，信息采集全面、行为定性准确、及时监督检查，引导建筑业企业依法诚信经营。详见附件四。

第二十二条  建立信用考核管理考评、奖罚机制。

市城乡建设局对各信用考核信息采集单位不定期进行抽查，对信用信息收集、审核、上报、评价、公布等工作中，表现突出的相关人员和单位，给予奖励；对玩忽职守、弄虚作假、隐瞒不报或徇私舞弊的责任单位和责任人，将追究相关责任，涉及弄虚作假的企业按相关规定进行处理。

第二十三条 各企业自行核对信用分，如有异议，每月从21日（含21日）起5日内向当地建设行政主管部门或常州市建管中心提交书面信用分核对申请。建筑业企业对信用信息采集人员违反法律、法规、规章或本办法规定的行为，可以向市城乡建设局反映、投诉 、举报。

第六章 附   则

第二十四条  本细则由常州市城乡建设局负责解释。

附件：1．建筑业企业基本信用考核内容和计分方法

2．建筑业企业建筑市场综合考核内容和计分方法

3．建筑业企业日常考核内容和计分方法

附件1

建筑业企业基本信用考核内容和计分方法

一、企业基本分25分，其中：凡具有有效《资质证书》和《安全生产许可证》的建筑业企业即计取基本分为25分。

二、具备以下条件，根据具体情况给予计分。

（一）承接工程得分。建筑业企业在《江苏省建筑业企业信用管理手册》中登录的该企业在我市行政区域内承接的经合同备案的工程项目数10个及以上得7分、8-9个项目得6分、6-7个项目得5分、4-5个项目得3分，2-3个项目得2分，1个项目得1分，没有项目为零分，有效期24个月。

（二）各类通报表扬和奖励得分。同一企业、同一工程项目、同一性质的不同级别荣誉，按最高级别得分，不作累计得分（满分为24分，最高获奖未达省部级的满分为23分，（详见附件：获奖得分标准）。

专业承包企业为获奖工程的参建单位其业绩参照总承包企业考核分计入。

附件2

建筑业企业建筑市场综合考核内容和计分方法

一、建筑业企业综合考核是指在全市建筑市场综合大检查中对工程建设各方主体的建筑市场行为、项目管理、质量行为、安全行为、实体质量、安全生产状况等进行的量化考核。

二、（方案一）：综合考核采用给分制，检查内容和评分标准见表之一～之六

常州市建筑市场综合考核用表之一(工程概况)

项目编号：                                    检查日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |
| 形象进度 |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |
| 建筑层数（层） |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 建筑总面积（平方米） |  |  |  | 合同价（万元） |  |  |  |
| 各方主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各方主体和有关机构 | 项 目 |  | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总包单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工分包单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼生产单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预拌砂浆生产单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字： |  |  |  |  | 检查人签字： |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之二 （建设单位情况）

项目编号：                                            检查日期：

| 建设单位（100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 |  | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 扣分原因 |
| 1 | 施工许可证 | 是否有施工许可证 |  | 10分 |  |  |  |
| 2 | 建设单位发包行为 | 是否存在违法发包 |  | 20分 |  |  |  |
| 3 | 质量安全责任制 落实情况 | 设计变更建设单位执行重大变更审批情况 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | “两书”签订情况：建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案 |  | 10分 缺一个扣2分 |  |  |  |
|  |  | 文明城市长效管理及扬尘 控制 | 按要求设置围挡 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按要求设置冲洗台 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按要求设置沉淀池、排水沟 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 文明施工及长效管理相应措施 | 5 |  |  |  |
|  |  | 在超过一定规模危险性较大分部分项工程专家论证报告中签注意见并落实措施 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 组织签订施工单位之间 安全生产管理协议 |  | 5 |  |  |  |
| 4 | 按合同约定 资金支付情况 | 工程款、监理费等支付凭证 |  | 20 |  |  |  |
| 检查人签字： |  | 被检查单位负责人签字： |  | 得失分情况 |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之三（项目综合情况）

项目编号：                                        检查日期：

| 施工单位（100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 | 评分标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 扣分 原因 |
| 1 | 企业管理（2分） | 《信用管理手册》使用（2分） | 分包企业是否按规定办理 《信用管理手册》 | 每项扣1分，最多扣2分 |  |  |  |
| 2 | 项目部 管理 （18分） | 项目经理（注册建造师）到岗履职情况（4分） | 项目经理应本人签署工程建设有关文件（4分） | 未签署或非本人签署，扣4分或非本人签署，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 组织机构建立情况（2分） | 建立以项目经理为首，由项目部管理人员以及专业、劳务分包单位、班组长组成的项目管理机构 | 管理机构未建立，扣2分，建立不完善，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 项目部主要管理人员配备情况（4分） | 项目应配备技术负责人、质量员、安全员、施工员 | 缺一人，扣1分，最多扣4分 |  |  |  |
|  |  | 项目部主要管理人员履职情况（4分） | 项目部人员应到岗履职。 | 一人未到岗，扣1分，最多扣4分 |  |  |  |
|  |  | 建筑市场管理台账使用情况（4分） | 建筑市场管理台账填写应规范（2分）。 | 未使用或填写不规范，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 涉及市场管理的相关附件应归档齐全（2分）。 | 未归档，扣2分，归档不全，扣1分 |  |  |  |
| 3 | 承发包行为（40分） | “三包一靠”行为检查情况（20分） | 施工项目发现违法分包、转包、挂靠行为的。 | 发现一起，扣10分，最多扣20分 |  |  |  |
|  |  | 资质管理（10分） | 总包单位是否对其分包单位情况进行核查，并报建设、监理审批。 | 未报审，扣10分，报审不全，扣6分 |  |  |  |
|  |  | 合同管理（10分） | 分包合同是否按规定进行备案 | 一项未备案，扣5分，最多扣10分 |  |  |  |
| 4 | 劳务队伍管理 （40分） | 农民工投诉处理网络建设（2分） | 项目部建立农民工工资投诉处理网络情况 | 未建立扣2分，建立不完善扣1分 |  |  |  |
|  |  | 农民工工资管理 （26分） | 项目部应配备专（兼）职劳务员（5分） | 未配备劳务员，扣5分，未履职，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 项目部应实行从业人员实名制管理，对现场农民工进行登记并每天上班考勤。考勤情况应公示并至下个月。（11分） | 未实行实名制，扣11分，未考勤或考勤不全，扣9分，考勤情况未公示扣8分。 |  |  |  |
|  |  |  | 项目部应负责或监督对已退场的农民工完成工资结算并约定工资结清时间，并留档备查。（10分） | 未留档或存档不全虚假扣10分，工资结算单无全部农民工签字或只有班组长一人签字扣8分。 |  |  |  |
|  |  | 农民工权益义务告知（7分） | 项目部应就农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务进行全员告知（5分） | 未告知，扣7分，告知不全，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 九牌一图（5分） | 九牌一图应设置齐全，其中：农民工权益告知牌中项目经理手机应公示（5分） | 设置不齐全，一项扣0.5分，权益告知牌手机未公示或公示错误扣3分，最多扣5分 |  |  |  |
| 检查人签字： |  |  | 被检查单位负责人签字： | 得分扣分情况 |  |  |  |
| “三包一靠”指违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法行为。 总包单位核查分包单位情况包括企业资质证书、安全许可证、企业信用手册等。 |  |  |  |  |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之三（分包工程）

项目编号：　                              检查日期：

| 施工单位（100分） □装饰装修 □幕墙 □安装 □劳务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包单位 |  |  |  | 分包 内容 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 及分值 |  | 检查内容 |  |  | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |  | 扣分原因 |
| 1 | 企业管理 （20分） |  | 分包方是否具备相应资质，是否具备信用手册 |  |  | 承包方无资质扣20分，无信用手册扣15分。 |  |  |  |  |
| 2 | 合同管理 （20分） |  | 施工合同是否按规定签订备案 |  |  | 未按规定签订扣20分，未备案扣15分 |  |  |  |  |
| 3 | 市场行为（20分） |  | 经查实其分包项目发现违法分包、挂靠、转包行为的 |  |  | 发现一起，扣20分 |  |  |  |  |
| 4 | 项目管理 | 专业分包（10分） | 专业分包单位现场应设立管理机构，配备管理人员并到岗履行相应职责。 |  |  | 未设立，扣10分 未配备，扣8分 未履职，扣8分 |  |  |  |  |
| 5 |  | 劳务分包（10分） | 劳务分包单位现场应设立劳务负责人，并履行相应职责。 |  |  | 未配备，扣10分，未履职，扣6分 |  |  |  |  |
| 6 | 农民工实名制管理（30分） | 分包单位建立所属分包项目的农民工工资投诉处理网络情况，并报总包备案（2分） |  |  |  | 未备案，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 分包单位应配备专（兼）职劳务员（3分） |  |  |  | 未配备，扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | 分包单位应实行从业人员实名制管理，所属分包项目农民工进行登记并每天上班考勤。考勤情况应公示并至下个月。并报总包备案（10分） |  |  |  | 未备案，扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 分包单位应负责对已退场的农民工完成工资结算并约定工资结清时间，并留档备查。同时报总包备案（10分） |  |  |  | 未备案，扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 分包单位应就农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务进行全员告知，并报总包备案（5分） |  |  |  | 未备案，扣5分 |  |  |  |  |
| 检查人签字： |  |  | 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分情况 |  |  |  |  |

注：专业分包企业第5项不考核，劳务企业第4项不考核

常州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量一）

项目编号                                           检查日期：

| 施工单位（100分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 工程质量行为及工程资料 （50分） | 质量责任制履行情况，项目经理及相关的工程管理人员配备及到岗情况（5分） | 缺一项（人）扣2分 |  |  |  |
|  |  | 总分包管理资料及措施（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计及专项施工方案编制和审批情况；质量技术措施制定及质量技术交底情况（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（2分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；工序资料同步、真实、规范、齐全（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验；原材料进场验收资料完善、规范（6分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行取样检测；见证取样数量及检测结果情况（6分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 定期组织质量隐患排查、及时消除质量隐患情况；落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 对施工现场作业人员进行岗前质量教育组织情况；建筑施工特种作业人员操作资格证书审核情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 严重质量问题按规定处理情况；质量事故按规定报告情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 2 | 实物质量（45分） | 抽查工程实体质量 （45分） | 违反强制性条文的一处扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 违反强制性标准的一处扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 观感质量较差的扣1—25分 |  |  |  |
|  |  |  | 其它质量问题 扣1—5分 |  |  |  |
| 3 | 创优治劣情况 （5分） | 根据创优申报及质量通病防治落实专项施工方案及现场实施情况（5分） | 未制定创优方案扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按创优专项方案落实施工扣2分 |  |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分情况 |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量三 分包工程）

项目编号                                   检查日期：

| 施工单位（100分） □装饰装修 □幕墙 □安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 工程质量行为及工程资料 （50分） | 质量责任制履行情况，项目经理及相关的工程管理人员配备及到岗情况（5分） | 缺一项（人）扣2分 |  |  |  |
|  |  | 总分包管理资料及措施（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计及专项施工方案编制和审批情况；质量技术措施制定及质量技术交底情况（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（2分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；工序资料同步、真实、规范、齐全（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验；原材料进场验收资料完善、规范（6分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行取样检测；见证取样数量及检测结果情况（6分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 定期组织质量隐患排查、及时消除质量隐患情况；落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 对施工现场作业人员进行岗前质量教育组织情况；建筑施工特种作业人员操作资格证书审核情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
|  |  | 严重质量问题按规定处理情况；质量事故按规定报告情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 2 | 实物质量（45分） | 抽查工程实体质量 （45分） | 违反强制性条文的一处扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 违反强制性标准的一处扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 观感质量较差的扣1—25分 |  |  |  |
|  |  |  | 其它质量问题 扣1—5分 |  |  |  |
| 3 | 创优治劣情况 （5分） | 根据创优申报落实专项施工方案及现场实施情况（5分） | 未制定创优方案扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按创优专项方案落实施工扣2分 |  |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分情况 |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工一）

项目编号：                                 检查日期：

| （施工单位安全履责情况100分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 |  | 扣分 | 得分 | 扣分 原因 |
| 1 | 施工企业管理（20分） | 每缺一项安全制度扣2分 每缺一次定期安全检查扣3分 未按规定实施安全标准化扣5~10分 未建立项目安全管理体系扣10分 |  |  |  |  |
| 2 | 项目部管理 （20分） | 公司与项目部未签订安全责任书，未签订总分包安全生产协议的扣5分； 未制订各类制度与操作规程，缺一项扣1分 未按规定进行安全标准化自评扣5分。未落实安全技术交底扣5分； 未定期或按要求开展安全检查的扣5分，上级文件未落实，扣5分 未在规定时间内将隐患整改到位的扣5~10分。安全资料中项目经理有代签字现象发现一起扣2分。 |  |  |  |  |
| 3 | 持证上岗（10分） | 未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册扣5分。 未持有效证件上岗发现一人扣2 分 |  |  |  |  |
| 4 | 教育培训计划制定和实施（10分） | 未编制教育培训计划扣5分； 未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）扣2~5分。 |  |  |  |  |
| 5 | 标准化施工（20分） | 无绿色、文明施工创建计划，扣5分 无扬尘控制措施，扣5分 标准化施工台帐不齐全扣5~10分 无绿色、文明费用投入清单扣2分 |  |  |  |  |
| 6 | 验收及设备登记 （10分） | 未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，设备、设施未验收合格即投入使用的每项扣5分； 机械设备未按规定检测和办理使用登记的扣10分。 |  |  |  |  |
| 7 | 施工方案及专家论证 （10分） | 危险性较大分部分项工程未编制方案的扣10分，审批手续不规范的扣3分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣5~10分。 |  |  |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分情况 |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工二）

项目编号：                                        检查日期：

| 工程实体安全（100分） 检查部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 |  | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 安全防护 设施 （15分） | 脚手架搭设不符合规范每一处扣2分。 临边洞口不符合规范每一处扣2分 基坑支护不符合规范扣每一处扣3分 人行通道无防护每一处扣5分 工具式脚手架未按规范安装与使用每一处扣2分 满堂脚手架搭设不符合规范每一处扣2分。 卸料、移动平台搭设不符合规范每一处扣2分。 特种作业人员无证操作、作业人员安全防护用品未使用发现一人扣2分。（其他隐患酌情扣分，直至扣完15分） |  |  |  |  |
| 2 | 模板支撑工程（10分） | 模板未按方案或规范搭设每一处扣2分 施工现场无验收工具扣2分 |  |  |  |  |
| 3 | 机械设备 使用管理 （10分） | 起重设备作业区内有其他设施而无防护措施的扣3分；未执行机械日常验收、保养制度的每台次扣2分；起重机械未规范使用吊索具的一处扣2分；附墙装置不按规定设置的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 4 | 安全用电 （10分） | 外电防护措施不到位擅自施工的扣2分；三级配电二级保护不到位的扣4分；电气元件不齐全一处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣1分；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 5 | 消防管理 （10分） | 施工现场无消防平面布置图的扣2分；防火重点部位消防措施不到位的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分；现场使用劣质易燃安全网扣5分，存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 6 | 标志标牌 （10分） | 安全标志设置不全每一处扣1分 图牌不全每缺少一块扣1分。 |  |  |  |  |
| 7 | 文明施工 （15分） | 未落实门卫制度及责任人的扣2分；出入口未落实文明措施的扣3分；冲洗设备损坏或不使用扣5分；材料堆放无序的扣2~5分；生活或建筑垃圾未集中堆放扣3分；扬尘等控制不力的扣5~15分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完15分。 |  |  |  |  |
| 8 | 后勤管理 （10分） | 食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；宿舍中使用大功率电器、液化气的扣5~10分；生活垃圾未入箱的每一处扣1分；排水不畅有积水扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。存在其他问题酌情扣分，直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 9 | 违反强条 （10分） | 违反强制性条文情况，一次扣5分 |  |  |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分 情 况 |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之五

（安全生产文明施工三  分包工程）

分包单位：                                 检查日期：

| （施工单位安全履责情况100分）□装饰装修 □幕墙 □安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 |  | 扣分 | 得分 | 扣分 原因 |
| 1 | 安全管理（20分） | 未建立项目安全管理体系，公司与项目部未签订安全责任书，未签订总分包安全生产协议的扣5分； 未制订各类制度与操作规程，缺一项扣1分 未按规定进行安全标准化自评扣5分。未落实安全技术交底扣5分； 未定期或按要求开展安全检查的扣5分，上级文件未落实，扣5分 未在规定时间内将隐患整改到位的扣5~10分。安全资料中项目经理有代签字现象发现一起扣2分。 |  |  |  |  |
| 2 | 教育培训与持证上岗 （10分） | 未编制教育培训计划扣5分； 未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）扣2~5分。 未如实建立特种作业人员名册扣5分。 各类人员无有效证件上岗发现一人扣2 分 |  |  |  |  |
| 3 | 施工方案及专家论证 （10分） | 危险性较大分部分项工程未编制方案的扣10分，审批手续不规范的扣3分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣5~10分。 |  |  |  |  |
| 4 | 安全防护设施 （20分） | 脚手架搭设与工具式脚手架不符合规范每一处扣2分。安全标志设置不全每一处扣1分。临边洞口不符合规范每一处扣2分 移动平台搭设不符合规范每一处扣2分。 作业人员安全防护用品未使用发现一人扣2分。（其他隐患酌情扣分，直至扣完20分） |  |  |  |  |
| 5 | 消防管理 （10分） | 施工现场无消防平面布置图的扣2分；防火重点部位消防措施不到位的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分；现场使用劣质易燃安全网扣5分，存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 6 | 设备与用电 （15分） | 三级配电二级保护不到位的扣4分；电气元件不齐全一处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣1分；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；设备、设施未验收合格即投入使用的每项扣3分；起重设备未按规定检测和办理使用登记的扣10分 存在其他隐患酌情扣分，直至扣完15分。 |  |  |  |  |
| 7 | 文明与后勤 （15分） | 出入口未落实文明措施的扣3分；冲洗设备损坏或不使用扣5分；材料堆放无序的扣2~5分；生活或建筑垃圾未集中堆放扣3分；扬尘等控制不力的扣5~15分；宿舍中使用大功率电器5分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完15分。 |  |  |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分情况 |  |  |  |

常州市建筑市场综合考核用表之六（监理）

项目编号：                                检查日期：

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容和分值分配 |  |  |  | 扣分（对不符合规定的条款，扣除相应分值） |  | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场监理人员和监理机构管理（24分） | 1.监理规划及细则的编制、审核等均应符合监理规范规定，内容全面、应有工程特点、监理重点，时效正确，严格执行（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.监理机构的人员、技术文件、检测设备和工具符合监理规范及有关文件要求，并满足监理工作需要（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.项目监理部的监理工作制度、工作流程等应制成图牌上墙，内容完整（1分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.中标总监应按要求到岗（3分）；变更时手续必须完整（1分）（无变更时总分为4分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 现场监理人员应按要求到岗（2分）；人员变更时手续必须完整（1分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.正确使用《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》的有效版本（1分），监理资料及签字真实、完整、准确（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.监理日记记录的内容归类正确、完整、连续（1分）；监理部负责人及时审阅和签名（1分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.项目监理部应按监理规范的要求对分包单位资格进行审查（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.按规定编制监理月报，内容齐全：按规定定期召开例会，形成会议纪要（3分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.对建设、施工单位违规行为应提出监理书面意见，并按规定上报，监理机构指令内容应闭合（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 质量控制（36分） | 1.应结合工程特点编制巡视、旁站和平行检查方案，并分别做好书面记录（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.按规定时限对施工组织设计和其他专项方案等提出完整的审核意见，并严格督促施工单位执行（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.工程材料、构配件和设备进场应按规定报验（1分）；不得将不合格或未经复试合格的材料、构配件、设备按合格同意使用（3分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.严格执行检测见证取样制度，不得弄虚作假（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.按规定参加设计交底及图纸会审（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.对检验批（分项工程）的验收应按规范规定进行（3分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.严格按规定进行工序把关，上道工序未经验收合格不得进入下道工序施工（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.工程变更符合监理规范要求（2分）；涉及重大设计变更内容的应督促审图（1分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.现场工程质量状况与监理资料记录一致（1-3分）；现场实体观感质量：优（10—13分），中（5—9分），差（0—4分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全生产（36分） | 1.按规定编制安全监理方案并严格执行（3分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.按规定审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大分部分项工程经过专家论证的专项施工方案（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按规定单独编制安全监理实施细则，并应对专项方案履行审批职责（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.按规定审核施工单位的安全管理体系，按规定审核施工现场三类人员及特种作业人员上岗证和资格证（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.按规定审查施工机械和设备的验收手续、自检记录等（1分），对大型机械的安拆等工作进行巡查旁站，并做好相应记录（1分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.应定期进行安全生产和文明施工检查（2分）；发现安全隐患，应及时发出监理工程师通知单（2分）；对施工企业拒不整改的，应按规定上报（3分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.按规定审查分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况，并有检查记录（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.现场的安全文明施工状况与监理资料记录一致（1-3分）；现场安全文明施工，优（10—13分），中（5—9分），差（0—4分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 进度控制（2分） | 1. 按规定审核施工阶段进度计划，对不符合总进度要求的，督促施工单位采取有效措施（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 造价控制（2分） | 1.按施工合同约定和监理合同的委托，进行工程计量支付监管（2分）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  |  | 被检查单位签字 |  | 扣分 情况 |  | 得分 情况 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |

三、在建筑市场综合考核中，工程项目总得分按照下列方法计算：

无分包工程的项目总得分=建设单位×15%+施工单位×65%+监理单位×20%

有分包工程的项目总得分=建设单位×15%+施工单位×50%+∑ (分包单位得分)×20%+监理单位×15%

四、在建筑市场综合考核中，无法综合考核的在建项目，延用该项目上次建筑市场综合大检查得分；第一次列入大检查无法综合考核的在建项目，取该施工企业本次其他综合考核项目之平均分；施工企业只有一个在建工程，且为第一次列入大检查无法综合考核的在建项目，其得分为取本次所有检查项目的综合考核得分之平均分。（以上延用、取平均分最多不超过三次）

五、在建筑市场综合考核中，建筑业企业在单个项目上之得分按照下列方法计算：

无分包工程的总承包企业的项目得分=表三×30%+表四（一）×35%+表五（一）×20%+表五（二）×15%。

有分包工程的总承包建筑业企业的项目得分=表三×20%+表四(一)×30%+表五(一)×15%+表五(二)×15%+∑(分包单位平均得分)×20%。

分包建筑业企业的项目得分=表三(分包工程)×30%+表四(分包工程) ×35%+表五(分包工程) ×35%。

六、在建筑市场综合考核中，无法综合考核在建项目之施工企业在单个项目上的得分，延用施工企业该项目上次综合大检查得分；第一次列为综合大检查且无法综合考核在建项目之施工企业在单个项目上的得分，取该施工企业本次其他综合考核项目上的施工企业平均分；施工企业只有一个在建工程，且为第一次列入大检查无法综合考核的在建项目，其施工企业得分取本次所有检查项目上的施工企业考核得分之平均分。（以上延用、取平均分最多不超过三次）

七、建筑业企业综合考核得分按该企业参加在建项目综合考核所有项目的平均得分40%计入。

八、在建筑市场综合考核中，工程项目被常州市城乡建设局通报表扬的，其所有依法办理相关手续的建筑业企业各得1分；工程项目被辖市（区）建设行政主管部门通报表扬的，其所有依法办理相关手续的建筑业企业各得0.5分，有效期为一个综合考核时段，满分为4分。

九、在建筑市场综合考核中，工程项目被常州市城乡建设局通报批评的，其所有参建的建筑业企业各扣1分，工程项目被辖市（区）建设行政主管部门通报批评的，其所有参建的建筑业企业各扣0.5分，有效期为一个综合考核时段。

十、建筑市场综合考核表扬项目数量原则控制在受考项目的3%以内。

（方案二）：综合考核采用扣分制，随机抽查内容和扣分标准执行建筑业企业日常考核内容和计分办法

附件3

建筑业企业日常考核内容和计分方法

一、具备以下条件，根据具体情况给予扣分

（一）通报批评扣分

1．在建筑活动中受到住房和城乡建设部通报批评每一次扣3分。有效期12个月。

2．在建筑活动中受到江苏省住房和城乡建设厅通报批评每一次扣2分,有效期6个月。

3．在建筑活动中受到常州市城乡建设局、辖市（区）建设行政主管部门通报批评每一次扣1分有效期6个月。其委托的管理监督部门、通报批评的每一次扣0.5分，有效期3个月。

4．在建筑活动中，因存在违规行为或施工现场存在工程质量和安全生产隐患被建设行政主管部门或其委托的监督管理部门诫勉谈话的，每一次扣诫勉谈话单位0.3分。有效期3个月。

5．在建筑活动中受到行政处罚的，每次扣3分，有效期6个月。

6．建筑活动违反各级建设行政主管部门或其委托的监督管理部门文件、通知要求的，每一项次扣0.5分，有效期6个月。

施工过程中，对监理单位发出停工（整改）意见，拒绝执行的，每次扣0.5分，有效期3个月。

（二）建筑业企业在常州市行政区域内发生质量安全事故扣分。

1．建筑业企业所承建项目发生重大及以上质量安全事故，每一起扣15分，有效期24个月。

2．建筑业企业所承建项目发生较大质量安全事故，每一起扣10分有效期12个月。

3．建筑业企业所承建项目发生一般质量安全事故，每一起扣3分，有效期6个月。

（三）建筑业企业在建筑活动中，被纪委和司法部门认定有不良记录的，每一起扣3分，有效期6个月。

二、市场行为及主要责任人员到岗履责考核中发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

1．建筑业企业涂改、伪造、出借《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》、“印章”以及个人资格证书等相关证件，提供虚假业绩证明、授权证明材料的，每一起扣2分，有效期12个月。

2．施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的，每一起扣2分，有效期12个月。。

3．施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的，每一起扣2分，有效期12个月。

4．施工单位将工程分包给个人或不具备相应资质、安全生产许可证单位的或以非法人主体的形式签订施工合同，每一起扣1分，有效期6个月。

5．施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的，每一起扣1分，有效期。

6．施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的，每一起扣1分，有效期6个月。

7．施工单位项目管理机构人员不在本单位企业信息库中的，每一人扣0.2分，有效期3个月。

8．施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的，每一起扣0.5分，有效期3个月。

9．总包企业中标范围内的部分专业工程，建设单位擅自另行发包给其他单位施工，且工程款直接支付给其他单位的，总包企业未及时向建设主管部门反映的，每一起扣0.5分，有效期6个月。

10．施工总承包单位或专业承包单位承包工程中非自行完成的劳务由劳务分包单位施工，但未与劳务分包单位签订劳务分包合同的，每一起扣1分，有效期6个月。

11．施工合同（包括专业、劳务分包合同）未办理备案（见证）手续的，每一起扣0.5分，有效期3个月。

12．劳务分包合同未载明劳务负责人的，每一起扣0.5分，有效期3个月。

13．总承包企业未对工程的分包企业的资质进行审核并报监理审批或审批手续不全的，每一项扣0.5分，有效期6个月。

14．建筑业企业未按规定及时办理《江苏省建筑业企业信用管理手册》的，每一起扣0.5分，有效期3个月。

15．建筑业企业未按规定及时上报建筑业统计月报、季报、年报等统计报表的，每一起扣0.5分，有效期6个月。

16．总承包（专业承包）企业无正当理由未按合同约定支付分包工程款（包括劳务工程款）的，每一起扣1分，有效期6个月。

17．建筑业企业未规范使用《常州市建筑市场管理台帐》，每一起扣0.5分，有效期3个月。

18．农民工权益告知牌中，相关投诉电话未公布（或错误）的。每一项扣0.2分，有效期3个月。

19．项目部对退场工种，未及时完成农民工工资结算，结算单未有涉及到的农民工的签字并留档备查，每一起扣0.5分，有效期3个月。

20．总承包（专业承包）施工企业未将劳务工程款支付给劳务企业，或将农民工工资发放给包工头或班组长，未发放至企业自有农民工手中，并且又无农民工合法委托领取的委托书的，每一起扣1分，有效期6个月。

21．发生10人以上农民工到工程所在地建设行政主管部门投诉，施工企业不配合处理的，或处置不力的，每一起扣1分，有效期6个月；发生10人以上农民工到省建设行政主管部门或各级人民政府投诉，施工企业不配合处理的，或处置不力的，每一起扣1.5分，有效期6个月。

22．施工现场项目部主要管理制度未上墙。每一项扣0.2分，有效期3个月。

23．规定应由注册建造师（项目经理）签署的工程建设文件，未签署或由非本人签署的，每一起扣0.5分，有效期6个月。

24．施工企业（或其发包的劳务企业）在现场未配备专职（兼职）劳务员，或派驻人员与劳务分包合同载明的人员不一致的虽配备劳务员，但劳务员未按规定履行协调农民工实名制登入及日常考勤工作的。每一起扣0.2分，有效期3个月。

25．施工企业（或其发包的劳务企业）未向进场农民工进行权益和义务告知的，或告知人员不全的，或告知内容未涉及农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等内容的。每一起扣0.2分，有效期3个月。

26．施工现场项目部未在施工现场醒目处设立农民工考勤公示栏,或未将农民工出勤情况、工资支付明细表在公示栏公示或公示不全的，每一起扣0.2分，有效期3个月。

27．国有资金投资工程结算审核核减率超过15%的，扣1分，有效期6个月。

28．施工企业无正当理由，不履行合同的，扣1分，有效期6个月。

三、工程招投标活动考核中发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

1．在投标活动中，经查实存在符合《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》(苏建规字〔2014〕2号文)之规定，被认定为有串通投标和弄虚作假行为的，每次扣3分，有效期6个月。

2、对于恶意低价和极端不平衡投标报价，增设投标报价合理性与投标企业信用分挂钩办法。具体不合理报价的企业信用扣分表（详见附件），同一投标单位在一个月内最多扣3分，有效期12个月。

附件：不合理投标报价的企业信用扣分表

| 本次所有有效投标报价的平均值*70%与本次招标项目最高投标限价*30%之和下浮超过 | 投标报价合理性分析的扣分超过 | 信用分扣分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 30%（含）～35% | 30（含）～40 | 0.5 |
| 35%（含）～40% | 40（含）～50 | 1 |
| 40%（含及以上 | 50（含）及以上 | 2 |

四、工程质量监督管理考核中发现以下情况的，予以扣分

| 扣分内容 | 扣分值 | 时效(月) |
| --- | --- | --- |
| 施工现场未建立健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度； | 0.5 | 3 |
| 施工过程中违反工程建设标准强制性条文； | 1 | 6 |
| 施工过程中违反工程建设标准； | 0.5 | 3 |
| 施工过程中被责令局部停工； | 1 | 3 |
| 未按照审查合格的施工图设计文件施工或设计变更手续不规范继续施工的； | 0.5 | 3 |
| 工程质量保修期内不履行保修义务，或拖延履行保修义务； | 1 | 6 |
| 发生群体质量投诉，经核查是施工单位质量问题，且不积极配合处理的； | 2 | 6 |
| 政府管理部门监督抽测，使用不合格材料的 | 1 | 6 |

五、施工安全监督管理及文明施工考核中发现以下情况的，根据具体情况予以扣分。

1、建筑企业和施工现场项目部未实施有效安全管理，违反工程建设标准强制性条文的扣1分，有效期6个月，违反工程建设标准、规范的扣0.5分，有效期3个月，被责令局部停工整改的（包括建筑起重机械被暂停使用），每一次扣1分。有效期6个月。

2、施工现场发现建筑起重机械未按规定办理使用登记，每一台次扣0.5分。有效期3个月。

3、施工现场建筑起重机械在安装、拆卸（附着、加降节）作业前未按规定审批签发“常州市建筑起重机械安装、拆卸（附着、加降节）作业单”的，每台次扣0.5分。有效期3个月。建筑起重机械、工具式脚手架安装、拆卸、附着、加降节作业，未按规定进行检查、交底、验收的，每台次扣0.5分，有效期3个月。

4、建筑业企业和施工现场项目部未按规定对所承接的工程项目进行安全生产检查、交底和验收的，未有效落实应急救援预案的，每一次扣0.5分。有效期3个月。

5、现场安全资料未如实同步反映施工实际状态的、上级文件未落实的每一次扣0.5分。有效期3个月。

6、危险性较大分部分项工程施工时项目经理未到现场带班，每一项次扣0.5分。有效期3个月。

7、施工过程中，因管理不善被数字化城管长效管理扣分或被媒体曝光的，每一次扣0.5分。有效期3个月。

8、宿舍内使用大功率电器、液化气的，发现一次扣0.5分。有效期3个月。

9、施工现场因违规或野蛮施工，造成自来水管道破损、燃气泄漏等不良后果，情况属实的，每一项每一次扣0.5分。有效期3个月。

10、施工现场出入口和主要道路未硬化、未落实扬尘管控措施、场容场貌较差，发现一次扣0.5分。有效期3个月。

六．档案管理不符合有关规定，有下列情况的，扣企业信用分0.5分，有效期3个月。

（1）工程纸质档案归档滞后

（2）施工单位工程现场档案存放不安全

（3）未按规定拍摄、积累声像档案

（4）档案资料与实体情况不符，档案资料做假